翼线助手后台管理系统

运营管理与决策智脑｜项目立项书

| 项目类型 | 企业后台 / 运营管理平台 | 目标终端 | PC Web |
| --- | --- | --- | --- |
| 文档版本 | V1.0 | 服务对象 | 审批者、运营人员、管理层 |

一、项目概述

1.1 项目背景

随着装维人员和客户经理通过翼线助手APP提交领料、外出拜访、支撑需求并执行任务，管理侧需要统一完成审批、派单、进度监控和效能分析。若仍依赖微信、电话、分散表格或多个系统切换，将导致审批入口分散、任务状态不透明、异常发现滞后和统计口径不一致。

同时，运营总监和管理层经常需要临时查询特定数据，例如“本月装维工单完成率”“近期高意向客户”“哪个团队超时任务最多”。固定报表只能覆盖预设指标，无法高效响应灵活分析需求。因此，本项目拟建设“翼线助手后台管理系统”，整合运营工作台、审批中心、派单中心、人员技能、三色预警、统计看板和管理智脑。

1.2 项目定位

一句话定位 面向支局长、部门主任、运营人员和管理层的统一运营管理平台，让申请集中审批、任务科学分派、异常及时预警、经营数据随问随查。

- 产品形态：PC Web企业后台，采用左侧导航、顶部全局区域和数据密集型工作台

- 核心闭环：申请进入 → 审批处理 → 智能/手动派单 → 执行监控 → 异常预警 → 统计复盘

- 数据关系：与APP端共享用户、申请、任务、反馈、拜访和商机数据，后台负责管理和分析

- 建设策略：优先跑通高频运营流程，复杂审批编排、全量BI和自动化策略分阶段建设

1.3 建设目标

- 审批目标：将领料、外出拜访和支撑申请统一归集，支持在线审批、驳回原因、超时提醒和处理留痕；审批处理时长下降50%作为目标值，需以上线前基线数据验证。

- 派单目标：基于技能、区域、可用性和当前负载给出秒级候选人匹配结果；MVP默认采用“AI推荐+人工确认”，低风险场景可配置自动派单。

- 监控目标：通过三色晾晒和任务监控及时识别超时、积压和异常；数据刷新频率由接口和数据链路决定，MVP按准实时或可配置刷新实现。

- 分析目标：形成装维效率、客户经理拜访、商机转化和团队负载等核心看板，指标口径可追溯。

- 决策目标：AI④支持5—8类典型自然语言查询，以列表、指标卡或图表返回结果，并展示数据范围、时间口径和来源。

- 交付目标：交付可部署Web系统、可演示账号。

二、目标用户与核心问题

| 用户角色 | 核心职责 | 主要痛点 | MVP改善方向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 支局长 / 部门主任 | 审批申请、查看团队任务、处理异常 | 申请分散；状态不透明；缺少超时催办 | 统一待办、审批详情、三色预警、处理留痕 |
| 运营人员 / 调度人员 | 人员排班、任务派发、进度跟踪 | 手动查人派单耗时；负载不可见；异常发现晚 | 技能与负载视图、AI推荐、手动调整、监控列表 |
| 运营总监 / 管理层 | 掌握经营态势、评估团队效能、临时分析 | 固定报表不灵活；指标口径分散；提数周期长 | 经营看板、穿透明细、AI自然语言查询 |
| 系统管理员 | 账号、角色、权限、字典与阈值配置 | 权限边界不清；配置散落；变更缺少审计 | 角色权限、基础配置、操作日志和审计记录 |

三、项目范围与核心模块

3.1 MVP功能范围

| 模块 | P0能力 | 主要用户 | MVP边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运营首页 | 关键指标、待审批、异常任务、团队负载和快捷入口 | 全部管理角色 | 3—6个核心指标，不做图表堆砌 |
| 审批中心 | 待办/已办、筛选、详情、通过、驳回、审批记录、超时提醒 | 审批者 | 覆盖领料、外出拜访、支撑申请 |
| 派单中心 | 待派任务、AI②推荐、候选解释、人工选择、重新派单 | 运营/调度 | MVP以推荐确认模式为主 |
| 人员与技能 | 人员列表、状态、区域、技能标签、当前负载 | 运营/管理员 | 不重建HR系统，人员基础信息由接口同步 |
| 任务监控 | 状态筛选、超时标识、三色预警、任务详情和进度时间线 | 审批者/运营 | 查看和干预为主，不替代APP执行 |
| 统计看板 | 装维效率、拜访与商机、团队负载及趋势 | 管理层 | 限定核心指标和近周期分析 |
| AI④管理智脑 | 5—8类自然语言查询、结果表/图/数、来源与口径说明 | 管理层 | 只读查询，不直接修改或审批业务数据 |
| 权限与审计 | 角色菜单、数据范围、关键操作日志 | 管理员 | MVP采用预设角色，不建设复杂权限设计器 |

3.2 暂不纳入本期范围

- 完整组织架构、HR主数据、统一身份平台和复杂多租户能力。

- 可视化审批流程设计器、任意节点编排和复杂会签/加签规则。

- 企业级数据仓库、全量BI自助分析和任意维度拖拽报表。

- AI直接执行审批、人员停用、批量删除或其他高风险写操作。

- 跨系统全量数据治理、历史数据清洗和生产级高可用部署体系。

四、核心业务闭环

4.1 审批与派单流程

| 1 | 申请汇聚 APP端提交领料、拜访或支撑申请，后台统一进入审批中心。 |
| --- | --- |

| 2 | 规则校验 系统展示申请内容、申请人、附件、历史记录及可能的风险提示。 |
| --- | --- |

| 3 | 审批决策 审批者通过或驳回；驳回必须填写原因，所有动作记录操作人和时间。 |
| --- | --- |

| 4 | 任务生成 需要执行的申请审批通过后生成待派任务，进入派单中心。 |
| --- | --- |

| 5 | 智能匹配 AI②基于硬约束过滤和综合评分给出候选执行人及推荐理由。 |
| --- | --- |

| 6 | 确认派发 运营人员确认、调整或手动选择执行人；低风险场景可启用自动派单。 |
| --- | --- |

| 7 | 执行监控 任务状态由APP回传，后台展示进度、超时和三色预警。 |
| --- | --- |

| 8 | 反馈复盘 完工反馈、拜访结果和商机数据进入看板与管理智脑分析范围。 |
| --- | --- |

4.2 角色工作台

| 角色 | 首页优先信息 | 主操作 | 异常关注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 支局长 / 主任 | 待审批、超时审批、红黄任务、团队完成率 | 审批、查看详情、催办 | 长期未处理、驳回集中、红色任务 |
| 运营 / 调度 | 待派任务、人员负载、技能覆盖、执行进度 | 确认派单、调整执行人、筛选监控 | 无人可派、负载过高、任务停滞 |
| 运营总监 / 管理层 | 核心KPI、趋势、排名、异常团队 | 切换时间/组织、穿透明细、询问智脑 | 指标下降、异常波动、口径变化 |
| 系统管理员 | 账号与权限异常、配置变化、操作日志 | 配置角色、阈值、标签和字典 | 越权、失败操作、敏感配置变更 |

五、AI能力设计

5.1 AI②：智能派单

AI②负责为待派任务推荐适合的执行人。MVP采用“硬约束过滤 + 综合评分排序 + 推荐理由解释”的方式，避免模型在不了解业务限制时直接派发。默认由调度人员确认后生效，自动派单需由管理员按任务类型启用。

| 因素 | 类型 | MVP规则示例 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人员状态 | 硬约束 | 在岗、可接单、账号有效 | 不满足则不进入候选 |
| 技能匹配 | 硬约束/高权重 | 任务所需技能包含于人员标签 | 关键技能可设为必需 |
| 区域范围 | 硬约束/权重 | 服务区域匹配或距离可接受 | MVP可先按区域，不强依赖地图距离 |
| 当前负载 | 高权重 | 进行中与待执行任务数量较低优先 | 避免任务过度集中 |
| 任务时限 | 权重 | 紧急任务优先匹配响应快的可用人员 | 与排班和当前状态结合 |
| 历史表现 | 可选权重 | 同类任务完成率、平均处理时长 | 数据不足时不作为硬依据 |

5.2 AI④：管理智脑

AI④将管理者的自然语言问题转换为受控查询意图，通过经过授权的数据服务获取结果，并以指标卡、列表或图表返回。系统不允许大模型直接连接数据库执行任意SQL，也不允许通过问答绕过组织和数据权限。

| 问题类型 | 示例 | 结果形态 | 目标响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单指标查询 | 本月装维工单完成率是多少？ | 数值卡 + 同比/环比 | 简单查询≤5秒 |
| 排行查询 | 哪个支局超时任务最多？ | 排名列表 / 柱状图 | 一般查询≤8秒 |
| 客户筛选 | 列出近期高意向且未跟进的客户 | 客户列表 | 一般查询≤8秒 |
| 趋势分析 | 近四周拜访转化率趋势如何？ | 折线图 + 摘要 | 复杂查询≤15秒 |
| 人员效能 | 本月工单完成率最高的装维人员 | 排名列表 + 指标 | 一般查询≤8秒 |
| 异常定位 | 哪些任务已超时但仍未开始？ | 异常任务列表 | 简单查询≤5秒 |
| 对比分析 | 比较两个团队本月平均处理时长 | 对比指标 / 图表 | 复杂查询≤15秒 |
| 口径解释 | 工单完成率如何计算？ | 指标定义和数据范围 | ≤5秒 |

六、功能需求与验收口径

| 优先级 | 功能项 | MVP验收口径 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 角色登录与后台壳 | 预设角色可登录；菜单、首页和数据范围正确；无权限页面有明确提示。 |
| P0 | 审批中心 | 三类申请可查看、筛选、通过和驳回；驳回原因必填；审批记录完整。 |
| P0 | 派单中心 | 审批通过任务进入待派；AI②返回候选及理由；人工确认后任务正确更新。 |
| P0 | 人员与技能 | 可查看人员、区域、技能、状态和负载；技能标签修改有权限和日志。 |
| P0 | 任务监控 | 任务列表、详情、状态时间线和红黄绿灰预警正确；支持异常筛选。 |
| P0 | 装维效率看板 | 核心指标、时间/组织筛选、趋势和明细穿透可用。 |
| P0 | 拜访与商机看板 | 拜访完成、商机状态、金额和转化指标可展示并穿透。 |
| P0 | 管理智脑 | 5—8类典型问题可返回正确结果；显示范围、口径、更新时间和来源。 |
| P0 | 权限与审计 | 关键操作后端鉴权；重要变更可在日志中按人、时间和对象查询。 |
| P1 | 自动催办 | 审批或任务达到阈值时生成站内提醒，MVP可不接短信/外部消息。 |
| P1 | 自动派单模式 | 指定低风险任务类型可自动派发；无人可派时回退人工。 |

七、交付成果与核心指标

7.1 交付成果

- 可部署的PC Web后台管理系统及版本说明。

- 审批中心、派单中心、人员技能、任务监控、三色看板、统计看板和管理智脑。

- 演示账号、预设角色、演示数据和完整业务演示脚本。

- 需求/范围说明、接口说明、指标字典、派单规则、测试记录和已知问题清单。

- 管理员与业务用户操作手册、部署说明及项目演示视频。

7.2 核心验收指标

| 指标维度 | MVP目标 | 建议统计口径 |
| --- | --- | --- |
| 业务闭环 | 审批→派单→执行回传→监控→分析完整跑通 | 双方确认的端到端验收用例 |
| 审批效率 | 目标处理时长下降50% | 对比同类申请上线前后处理中位数 |
| AI②匹配时效 | 候选推荐结果≤5秒（目标） | 从提交匹配请求到候选列表返回 |
| AI②可解释性 | 每次推荐展示主要理由和排除原因 | 抽查典型与无人可派场景 |
| AI④覆盖 | 支持5—8类典型管理问题 | 固定测试问题集逐项验收 |
| AI④准确性 | 已定义问题结果与后台明细一致 | 对照查询结果、时间和组织范围 |
| 看板一致性 | 核心指标与穿透明细口径一致 | 按指标字典核对分子、分母和样本 |
| 稳定性 | 关键演示流程连续执行3轮无阻断 | 覆盖正常、无数据、无权限和异常场景 |

八、项目价值与预期成果

| 价值方向 | 预期成果 |
| --- | --- |
| 审批提效 | 申请集中处理、状态透明、超时可提醒 |
| 派单提效 | 从人工查人和沟通转为秒级候选推荐 |
| 负载均衡 | 减少人员过载和任务长期待派 |
| 过程透明 | 任务状态、停滞和超时集中呈现 |
| 经营可视 | 装维、拜访、商机和审批指标统一查看 |
| 决策敏捷 | 典型管理问题无需反复人工提数 |