翼线助手双端项目-人员分工

APP端 + 后台管理系统

| 项目 | 内容 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 团队 | 分为2组共7人 | 终端 | Android APP + PC后台 |
| 日期 | 2026年6月10日 | 分工 | 分端按业务功能域 |

一、分工总览

| 项目 | 人员 | 所属部分 | 负责模块 | 第10天核心交付 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目1 | 郑子吟 | APP端+产品设计 | 产品设计、APP基础框架与通用功能 | 登录、角色识别、Tab、个人资料、我的申请 |
|  | 程言欣 | APP端 | 装维作业与智能领料 | 装维工作台、AI领料填单、接单、开始、完工反馈 |
|  | 娄登科 | APP端 | 客户经理与智能助手 | 客户经理工作台、拜访申请、商机、快速支撑、AI助手 |
| 项目2 | 戈世奇 | 后台管理系统 | 审批、人员技能与智能派单 | 审批中心、人员技能、AI②、手动派单、派单记录 |
|  | 王默涵 | 后台管理系统 | 任务监控与统计看板 | 三色看板、装维统计、拜访与商机统计、下钻 |
|  | 蒋子涵 | 后台管理系统 | 后台基础、系统治理与AI智脑 | 后台权限、字典日志、AI④管理智脑 |
|  | 闫焕文 | 通用接口 | 公共服务、接口规范与项目集成 | 认证、文件、AI网关、公共规范、部署和联调 |

二、主要风险与处理

| 风险 | 信号 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| 契约与集成 | 字段/状态分叉、模块长期只跑Mock | 第1天冻结契约；变更先改Swagger；每日两次合并 |
| APP与事务 | 真机能力失败、审批后无任务或重复任务 | 第2天真机；语音降级；事务/可靠事件、唯一键和幂等 |
| 统计与AI | 看板/明细/AI④不一致，模型越权或幻觉 | 唯一指标服务；Schema、后端权限、白名单和手工降级 |

三 、最终交付与验收

| 验收闭环 | 必须跑通 | 对应交付 |
| --- | --- | --- |
| 装维闭环 | AI①领料申请→审批→AI②派单→接单/开始→图片与签名完工→看板和统计更新 | APK、审批派单、任务与装维看板 |
| 客户经理闭环 | AI①拜访申请→审批→今日拜访/签到→商机跟进→经营统计更新 | 客户经理工作台、商机模块、经营看板 |
| 管理闭环 | 审批/派单/改派→三色任务监控→指标下钻→AI④结果与看板一致 | Web后台、三类看板、AI④、Swagger与复位数据 |
| 异常闭环 | Token失效、越权、冲突、重复提交、网络/AI/上传失败均可提示和恢复 | 权限、日志、测试、账号、手册、部署及限制清单 |