翼线助手APP

移动智能作业平台｜项目立项书

| 项目类型 | 移动应用 / AI业务应用 | 目标终端 | Android |
| --- | --- | --- | --- |
| 文档版本 | V1.0 | 目标用户 | 装维人员、客户经理 |

一、项目概述

1.1 项目背景

江苏电信装维人员与客户经理在日常外勤工作中，需要频繁完成领料申请、外出拜访申请、任务进度查询与结果反馈。现有协作较多依赖微信、电话、纸质记录或多个系统之间切换，容易造成信息重复录入、流程状态不透明、沟通留痕不足和业务数据分散。

本项目拟建设“翼线助手APP”，将移动作业、智能填单与知识问答整合到统一入口，让一线员工可以通过语音或文字快速发起业务、查看进度并完成反馈，形成轻量、清晰、可追踪的移动作业闭环。

1.2 项目定位

一句话定位 面向装维人员和客户经理的移动智能作业助手，让员工“说句话就能填单、问问题就能获得指引、打开手机就能掌握任务进度”。

- 产品形态：Android APP，提供角色化工作台、AI交互入口与业务办理入口

- 核心主线：申请提交 → 进度查看 → 任务执行/结果反馈

- 建设策略：优先完成高频场景和可演示闭环，复杂能力分阶段扩展

- 成功标准：关键流程可跑通、AI结果可确认、异常状态可回退、演示环境稳定

1.3 建设目标

- 效率目标：提升客户经理/装维的填单效率。

- 体验目标：为装维人员和客户经理提供差异化首页、快捷入口与任务信息，减少无关功能干扰。

- 闭环目标：在APP侧完整跑通申请提交、进度查看、任务反馈三个关键环节。

- 智能目标：通过AI①完成结构化字段提取与表单预填，通过AI③提供制度流程、物料标准及常见业务问答。

- 交付目标：形成可安装Android APK，可演示。

二、目标用户与核心问题

| 用户角色 | 典型工作场景 | 当前痛点 | MVP改善方向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 装维人员 | 宽带安装、故障维修、现场巡检、物料领用、完工反馈 | 现场填单耗时；物料申请路径不清；反馈步骤多；任务缺少统一看板 | 语音填单、常用物料联想、申请进度卡片、待反馈任务提醒 |
| 客户经理 | 客户拜访、商机跟进、外出申请、支撑需求发起 | 拜访前需多层确认；商机信息分散；支撑诉求传达不及时 | 一句话生成拜访申请、流程问答、申请追踪、拜访结果反馈 |

三、项目范围与核心AI能力

3.1 MVP范围

| 模块 | P0功能范围 | 适用角色 | MVP边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| 登录与角色 | 装维、客户经理两种角色登录；角色化首页与功能入口 | 全部 | 支持演示账号或对接既有认证接口 |
| AI① 智能填单 | 语音/文字输入；识别事由、物料、时间、地点等字段；预填并允许修改 | 全部 | 覆盖领料申请、外出拜访申请两类表单 |
| AI③ 智能助手 | 基于FAQ与内部知识文档回答流程制度、物料标准及常见业务问题 | 全部 | 答案需展示依据或来源；低置信度时提示人工确认 |
| 我的申请 | 申请列表、状态筛选、申请详情、节点进度与驳回原因展示 | 全部 | APP侧以查看和追踪为主，不新建完整审批引擎 |
| 任务反馈 | 待反馈任务、结果说明、现场备注与图片/附件入口 | 全部 | 首版可限制附件类型和数量，确保演示稳定 |
| 角色工作台 | 装维突出任务、领料和待反馈；客户经理突出拜访、商机和支撑 | 按角色 | 支持关键数据卡片和快捷入口，不做复杂经营分析 |

3.2 AI①：智能填单

AI①负责将用户的自然语言输入转换为可编辑的结构化表单。系统不得在用户未确认的情况下直接提交；对缺失、歧义或低置信度字段，应主动追问或高亮提示。

- 输入方式：支持按住说话、语音转文字和直接文字输入。

- 信息解析：识别申请类型、事由、物料名称与数量、时间、地点、客户/联系人等核心字段。

- 表单预填：自动写入对应字段，并标注未识别项、必填项和可能存在歧义的内容。

- 确认提交：用户可修改、补充并确认后提交；提交结果进入“我的申请”。

- 异常回退：AI不可用或解析失败时，保留普通手工填单入口，避免流程中断。

3.3 AI③：智能助手

AI③基于内部知识库与大模型能力，为一线员工提供业务规则解释、流程指引和操作建议。回答应优先引用经过确认的FAQ、制度文件和物料规范，不确定时明确提示信息边界。

- 知识问答：回答审批流程、材料要求、物料标准、常见故障和业务办理问题。

- 场景引导：识别用户意图后，推荐进入领料申请、外出拜访申请或任务反馈页面。

- 上下文追问：当问题信息不足时，通过简短问题补全场景，而非直接给出武断答案。

- 可信输出：展示知识来源、更新时间或参考条目；未命中时建议联系对应岗位。

- 运营闭环：记录高频未命中问题，为后续补充知识库和优化FAQ提供依据。

3.4 暂不纳入本期范围

- 暂不提供iOS、PC和跨终端协作能力。

- 重建完整审批引擎、组织架构或统一身份平台。

- 覆盖全部申请类型，以及复杂离线、地图轨迹、OCR批量识别和经营分析。

- 未经业务审核的知识自动入库，以及模型自主提交或自主审批。

四、核心业务闭环

4.1 通用申请流程

| 1 | 表达需求 用户通过语音或文字描述领料、拜访等需求。 |
| --- | --- |

| 2 | AI解析 系统识别申请类型与关键字段，对缺失或歧义内容进行提示。 |
| --- | --- |

| 3 | 人工确认 用户检查预填表单，补充必填项并确认提交。 |
| --- | --- |

| 4 | 进度追踪 申请进入“我的申请”，展示当前状态、处理节点和异常原因。 |
| --- | --- |

| 5 | 执行反馈 任务完成后填写结果、备注及必要附件，形成APP侧闭环。 |
| --- | --- |

4.2 角色化工作台

| 角色 | 首页重点 | 快捷操作 | 待办与提醒 |
| --- | --- | --- | --- |
| 装维人员 | 今日任务、待领取物料、待反馈工单 | 智能领料、任务反馈、问助手 | 即将超时、申请驳回、反馈缺失 |
| 客户经理 | 今日拜访、申请进度、商机跟进 | 智能拜访申请、支撑申请入口、问助手 | 待确认拜访、审批变化、跟进提醒 |

五、功能需求与验收口径

| 优先级 | 功能项 | 验收口径（MVP） |
| --- | --- | --- |
| P0 | 角色登录与工作台 | 两种角色均可登录；首页模块、快捷入口和文案按角色正确展示。 |
| P0 | 领料申请智能填单 | 输入典型领料语句后，物料、数量、事由等字段可自动预填；用户可修改并提交。 |
| P0 | 外出拜访智能填单 | 输入典型拜访语句后，时间、地点、客户、事由等字段可自动预填；缺失项有提示。 |
| P0 | 智能助手问答 | 可回答已入库FAQ；答案包含来源提示；未命中或低置信度时不编造结论。 |
| P0 | 我的申请 | 可查看列表、状态、详情和节点进度；驳回状态显示原因。 |
| P0 | 任务反馈 | 可选择待反馈任务，填写结果与备注并提交；提交后状态正确更新。 |
| P0 | 异常与回退 | 网络异常、AI失败、字段缺失时有明确提示，并可切换手工操作。 |
| P1 | 消息提醒 | 对审批变化、驳回和待反馈任务提供站内提醒。 |
| P1 | 附件能力 | 支持上传有限数量的现场图片或文件，并可在详情中查看。 |

六、交付成果与验收标准

6.1 交付成果

- Android APK安装包及版本说明。

- 两类角色可用的APP端MVP，包含AI①、AI③、我的申请、任务反馈和角色工作台。

- 演示账号、演示数据与完整业务演示脚本。

- 产品需求/范围说明、接口说明、测试记录和已知问题清单。

- 用户操作手册及项目演示视频。

6.2 核心验收指标

| 指标维度 | MVP目标值 | 建议统计口径 |
| --- | --- | --- |
| 流程可用性 | 2类角色、2类申请、1条反馈闭环全部可跑通 | 按预设验收用例逐项通过 |
| 智能填单时效 | 典型语句输入后，30秒内完成表单预填 | 不含用户最终检查与人工补充时间 |
| 字段提取准确率 | 核心字段准确率≥90%（目标） | 基于双方确认的测试语料集统计 |
| 知识问答有效率 | 已覆盖FAQ场景正确响应率≥90%（目标） | 仅统计已入库、已审核的知识范围 |
| 稳定性 | 关键演示流程连续执行无阻断 | 至少完成3轮端到端验收彩排 |
| 兼容性 | 指定测试机型可正常安装、登录和使用 | 测试机型及Android版本在第1天确认 |

七、项目价值与预期成果

| 价值方向 | 预期成果 |
| --- | --- |
| 作业提效 | 减少重复录入和页面跳转，典型申请预填控制在30秒内 |
| 沟通减负 | 常见流程和标准问题由智能助手优先解答 |
| 过程透明 | 申请状态、驳回原因和待反馈任务集中呈现 |
| 数据沉淀 | 形成结构化申请、反馈和高频问题数据 |
| 体验一致 | 两类角色获得与工作场景匹配的移动入口 |